**Тест-план**

**Тестирование сайта** [**https://espalabra.ru/**](https://espalabra.ru/)

Составила: Плугина Алена

Проверил:

1.**Введение:**

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования главной страницы сайта «школа испанского языка» адрес сайта - <https://espalabra.ru/> Документ позволяет получить информацию о мероприятиях по тестированию проекта.

**2.Объект тестирования:**

В процессе тестирования сайта «школа испанского языка» будет тестироваться только видимая для посетителей часть сайта

**2.1.** Тестируемый функционал сайта:

* Разделы главного меню - приоритет высокий;
* Работоспособность всех кнопок главной страницы сайта - приоритет высокий;
* Осуществление перехода на вкладки сайта - приоритет высокий;

**2.2.** Не будет проведено в силу отсутствия необходимых ресурсов:

**●** Нагрузочное тестирование сайта;

● Тестирование безопасности сайта;

**3. Принципы работы:**

* Посетитель должен получить всю необходимую информацию о курсах;
* Все кнопки главной страницы сайта должны работать;
* Разделы названия с выпадающими подпунктами должны корректно отображаться;
* Форма «бесплатные консультации» должна открываться и заполняться;
* Форма «оплата» должна переводить пользователя на страницу банка для осуществления платежа;
* Ссылки на предоставленные социальные сети должны направлять на соответствующие социальные сети;

1. **Виды тестирования:**

● Функциональное;

● Модульное;

● Интеграционное

**Для числовых полей, паролей и полей e-mail будет проведено:**

**⦁** Позитивное тестирование (введение корректных данных)

**⦁** Негативное тестирование (введение некорректных данных)

В силу отсутствия технической документации и ресурсов, тестирование будет проводиться по методу Черного ящика (Black box).

Иные тесты проводиться не будут, за исключением тех, что указаны в настоящем плане.

1. **Порядок тестирования:**

Тестирование планируется проводить в следующем порядке:

1.Будут составлен чек-лист и тест-кейсы для проверки тестируемых функций главной страницы сайта.

2.Будет проведен smoke-testing (поверхностное тестирование основного функционала), чтобы проверить работу сайта на наличие явных ошибок.

Также для числовых полей, паролей и полей e-mail будет проведено негативное тестирование.

Тестирование будет проводиться в ручном режиме (мануальное тестирование), без автоматизации.

1. **Критерии начала и окончания тестирования:**

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

**⦁** Готова и утверждена необходимая документация

**⦁** Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование

Тестирование окончено, если соблюдены следующие условия:

**⦁** Все тесты пройдены

**⦁** Все найденные дефекты задокументированы

**⦁** Указан процент случаев, содержащих определенное количество дефектов

**⦁** Тестовое покрытие проверено и является достаточным

1. **Тестовая документация:**

После окончания тестирования предполагается наличие следующих документов:

**⦁** Тест-план

**⦁** Чек-лист

**⦁** Тест-кейсы

1. **Тестовое окружение:**

Браузер: Google chrome версия 121.0.6167.185 (64 бит)

ОС: Windows 10